| № | Наименование | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | Отложены до |  |
| 1 | Ремонт балконных козырьков | шт. | 2 | 14000,00р. |  | 14000,00р. |  | III квартал |  |  |  | выполнено |
| 2 | Ремонт подъезда №5 | шт. | 1 | 85000,00р. |  | 85000,00р. |  | III квартал |  |  |  | выполнено |
| 3 | Установка тамбурной двери под.№6 | шт. | 1 | 15000,00р. |  | 15000,00р. |  | III квартал |  |  |  | выполнено |
| 4 | Изготовление и установка контейнера под ТБО под.№2 | шт. | 1 | 6000,00р. |  | 6000,00р. |  | II квартал |  |  |  | выполнено |

С.Поляна 25 (2014)