| № | Наименование | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. | руб. | руб. | 2015г | 2016г | 2017г | Отложены до |  |
| 1 | Ремонт м/п швов | м.п | 108 | 30240,00 |  | 30240,00 |  | III квартал |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт балконных козырьков | шт. | 11 | 70000,00р. |  | 70000,00р. |  | II квартал |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт контейнеров | шт. | 7 | 49000,00р. |  | 49000,00р. |  | IV квартал |  |  |  |  |
| 4 | Установка пластиковых окон под.№5,7,9 | шт. | 60 | 153000,00р. |  | 153000,00р. |  | II квартал |  |  |  |  |
| 5 | Страхование лифтов | шт. | 10 | 3330,00р. |  | 3330,00р. |  |  |  |  |  | ежегодно |
| 6 | Ремонт асфальта | М2 | 460 | 322000,00р. |  | 322000,00р. |  | III квартал |  |  |  |  |

С.Поляна 23 (2015)